铜山矿区大凹山-寒山水泥用石灰岩980万吨-年露天开采建设工程—宿舍楼及食堂（电动吊篮租赁）

竞价文件

竞价编号：TGJA-JX-2024013

竞价公告发布日期：2024年03月28日

竞价文件发布单位: 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（盖章）

联 系 人：洪叶（15715626529）

一、竞价内容

1、项目名称： 铜山矿区大凹山-寒山水泥用石灰岩980万吨-年露天开采建设工程—宿舍楼及食堂（电动吊篮租赁）

2、竞价方式：公开竞价，竞价单位不少于3家方满足开标条件。

3、设备租赁期：4月初至6月初，租期60天，具体现场租期以签单为准。（按建设单位要求）

4、项目质量要求：合格

5、计价方式：单价计价

7、项目竞价范围及内容：班组使用电动吊篮进行外墙真石漆作业

- （一）竞价人资格要求

2.1竞价人须提供经过年检合格的相关范围的营业执照、安全生产许可证等相关资质复印件。（竞价人必须具备设备租赁、安拆等相关资质。）

2.2在我公司无不良行为信息记录。

- （二）竞价程序及日程安排

竞价文件的领取：

（1）领取时间：2024年03月28日8:00至2024年04月02日16:00；

（2）领取地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司官网（www.tltgja.com.cn）自行下载。

（3）资格审查：自公告之日起至2024年04月02日16:00前，潜在竞价人携带公司营业执照、安全生产许可证等资质复印件（需加盖公章）到铜冠建安公司四楼工程部进行资格审查，审查通过后填写报名表（申明：未进行报名登记的潜在竞价人，竞价文件在开标时按照废标处理）。联系人：王桂凤；联系电话：18715623195。

（若需要进行现场踏勘，请提前联系负责人：胡升辉；联系电话：13965207025）

- 竞价文件的编制及递交

（一）竞价文件的组成

竞价封面

法定代表人身份证明书(见附表1)

竞价文件签署授权委托书（见附表2）

企业营业执照复印件、安全生产许可证等相关资质（需加盖公章）

工期、质量、安全及环保承诺书(见附表3)

竞价报价表(见附表4)

- 竞价须知

- 报价方式：本工程设最高限价（不含税）。

| 序号 | 租赁 设备 | 设备型号 | 租赁台数 | 工作内容 | 租赁 期限 | 竞价最高限价（不含税） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 检测费单价 （元/台） | 租赁单价 （元/台/月） |  |
| 1 | 电动 吊篮 | ZLP630 | 6台 | - 班组使用电动吊篮进行外墙真石漆作业 | 2个月 | 550元 | 2500元 |  |
| 最高限价合计 |  |  |  |  |  | 33300元 |  |  |
| 注：1、吊篮定期维保、检测（含第三方检测、避雷检测等所有检测项目）费用，均包括在本次报价中不再另行计取。因检测、维保等原因不能正常使用，机械设备租赁费将根据影响天数予以扣除，造成我方工期影响、人员窝工、机械闲置所产生的一切费用损失均由中标方承担。 2、租赁单价含：吊篮进出场费、安拆费、移位费（平移、非标加高、隔楼移位），不再另外结算。 3、租赁费起止时间以双方确认的进场之日起租，停租时间以甲方书面报停日期为准。 4、投入现场的吊篮购买年限不得超过5年以上。（以上租赁数量为预估，最终已现场实际发生为准。） 5、要求：吊篮拼接长度为6米左右。（钢绳最低长度100米，电缆最低长度100米。） 6、中标人在安、拆吊篮时，请做好成品保护。如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏，将按照发生的施工一切费用100%进行处罚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、该竞价不安排施工现场踏勘，如有需要请自行勘察。不举行竞价答疑会，若有疑问，可书面提交至我公司经营部。

- 3、费用支付及结算方式：自施工开始，每个月支付当月已完工程量50%的结算费。租赁结束后经验收合格，当年内付至总结算费用70%，第二年付至90%，第三年付清。（承包方需向发包方提供相应结算金额且合法有效的增值税专用发票）

（三）竞价文件的递交

1、书面装订成册并签章密封（纸质版1份）。

2、密封袋上应写明：

竞价人名称；竞价编号；工程名称； 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封；竞价人名称和地址。

3、不按照竞价文件规定的格式填写报价及签章密封不完整的不予接受。

4、竞价文件递交截止时间：2024年04月03日上午9时。

5、竞价文件递交地点：铜冠建安公司四楼经营部（翠湖三路与黄山大道交叉口西北180米）。

6、竞价文件收件人：黄赟（18656211500）

7、逾期送达的或未按规定送达指定地点的竞价文件，竞价人不予受理。

三、评标及中标履约要求

1、评标由工程部随机临时确定评委并组建的评标委员会负责。

2、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标：原则上按照报价最低者确定中标候选人，暂定机械租赁1家。

4、中标通知：竞价人以书面形式向中标人发出中标通知书。

5、机械租赁合格供应商与合同价确定有效期：自定标之日起至2024年12月31日止。在有效期内如工程需要不签订租赁合同的合格供应商视为自动放弃，公司有权作清退处置。

7、因特殊原因未在合格供应商范围选择其它单位租赁设备时，租赁单价原则上不应高于指导价，并说明原因报公司纪委监察室备案。

四、纪律和监督

1、对竞价人的纪律要求：竞价人不得泄漏竞价竞价活动中应当保密的情况和资料，不得与竞价人串通损害公司利益或者他人合法权益。

2、对竞价人的纪律要求：竞价人不得相互串通竞价或者与竞价人串通竞价，不得向竞价人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞价人不得以任何方式干扰、影响评标工作。竞价人有上述行为的，一经确认将取消其今后参加我公司竞价的资格，列入机械租赁供应商黑名单。

{竞价工程项目名称}

竞价文件

竞价编号： ｛竞价编号｝

项目名称：       	｛竞价工程项目名称｝

竞价人：                        （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：               （签章）

日  期：           年      月   日

附表1：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓    名：     性别：       年龄：        职务：

系                               （竞价人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

竞价人：                       （盖公章）

日    期：      年     月     日

附件2：

竞价文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                      （竞价单位名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称） 的    （姓名） 为我公司签署本工程的竞价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的竞价文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

竞价人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

委托日期：       年     月     日

附表3：

工期、质量、安全及环保承诺书

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划工期 | 60日历天 |  |  |
| 2 | 质量标准 | 合 格 |  |  |
| 3 | 安 全 | 安全无事故，文明施工 |  |  |
| 4 | 环 保 | 符合要求 |  | 发生费用自理 |

竞价人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字并盖章）

日期：

附件4 ：

铜山矿区大凹山-寒山水泥用石灰岩980万吨-年露天开采建设工程—宿舍楼及食堂（电动吊篮租赁）竞价报价表

| 序号 | 租赁设备 | 设备型号 | 租赁台数 | 工作内容 | 租赁 期限 | 竞价最高限价（不含税） |  |  | 报价（含 %增值税） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 检测费单价 （元/台） | 租赁单价 （元/台/月） |  | 检测费单价 （元/台） |  | 租赁单价 （元/台/月） |  |
| 1 | 电动 吊篮 | ZLP630 | 6台 | - 班组使用电动吊篮进行外墙真石漆作业 | 2个月 | 550元 | 2500元 |  |  |  |  |  |
| 最高限价合计 |  |  |  |  |  | 33300元 |  | 报价合计 |  |  |  |  |
| 注：1、吊篮定期维保、检测（含第三方检测、避雷检测等所有检测项目）费用，均包括在本次报价中不再另行计取。因检测、维保等原因不能正常使用，机械设备租赁费将根据影响天数予以扣除，造成我方工期影响、人员窝工、机械闲置所产生的一切费用损失均由中标方承担。 2、租赁单价含：吊篮进出场费、安拆费、移位费（平移、非标加高、隔楼移位），不再另外结算。 3、租赁费起止时间以双方确认的进场之日起租，停租时间以甲方书面报停日期为准。 4、投入现场的吊篮购买年限不得超过5年以上。（以上租赁数量为预估，最终已现场实际发生为准。） 5、要求：吊篮拼接长度为6米左右。 6、中标人在安、拆吊篮时，请做好成品保护。如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏，将按照发生的施工一切费用100%进行处罚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日   期：